**Procjena izvodljivosti za projekt GameStars**

**Tehnička izvodljivost: Možemo li to izgraditi?**

* **Poznavanje aplikacije**
  + **Procjena**: Tim ima srednje poznavanje online platformi za igranje i sustava za upravljanje turnirima.
  + **Rizik**: Umjereni
  + **Komentar**: Potrebno je dodatno istraživanje i obuka.
* **Poznavanje tehnologije**
  + **Procjena**: Tim ima visoko poznavanje potrebnih tehnologija i alata.
  + **Rizik**: Niski
  + **Komentar**: Poznavanje serverskih tehnologija i sustava za plaćanje je na visokoj razini.
* **Veličina projekta**
  + **Procjena**: Projekt je velikog opsega s mnogo značajki i integracija.
  + **Rizik**: Visoki
  + **Komentar**: Potrebno je detaljno planiranje i upravljanje resursima.
* **Kompatibilnost**
  + **Procjena**: Postojeća infrastruktura je djelomično kompatibilna.
  + **Rizik**: Umjereni
  + **Komentar**: Trebat će dodatna prilagodba i integracija s postojećim sustavima.

**Ekonomska izvodljivost: Trebamo li to izgraditi?**

* **Troškovi razvoja**
  + **Procjena**: 200,000 USD
  + **Rizik**: Umjereni
  + **Komentar**: Troškovi uključuju plaće, alate i druge resurse.
* **Godišnji operativni troškovi**
  + **Procjena**: 50,000 USD godišnje
  + **Rizik**: Niski
  + **Komentar**: Troškovi servera, licencne naknade i podrška.
* **Godišnje koristi (uštede troškova i prihodi)**
  + **Procjena**: 100,000 USD godišnje
  + **Rizik**: Umjereni
  + **Komentar**: Predviđeni prihodi od korisničkih pretplata i kupnji unutar aplikacije.
* **Nematerijalni troškovi i koristi**
  + **Procjena**: Visoka
  + **Rizik**: Niski
  + **Komentar**: Jačanje branda i poboljšanje korisničkog zadovoljstva.

**Organizacijska izvodljivost: Ako to izgradimo, hoće li to koristiti?**

* **Prvak projekta**
  + **Procjena**: Identificiran jak prvak projekta.
  + **Rizik**: Niski
  + **Komentar**: Snažna podrška unutar organizacije.
* **Više rukovodstvo**
  + **Procjena**: Više rukovodstvo je vrlo predano projektu.
  + **Rizik**: Niski
  + **Komentar**: Osigurani resursi i podrška.
* **Korisnici**
  + **Procjena**: Visok interes i spremnost korisnika.
  + **Rizik**: Niski
  + **Komentar**: Korisnici su zainteresirani za novu platformu.
* **Ostali dionici**
  + **Procjena**: Zadovoljavajuće potrebe i zabrinutosti dionika.
  + **Rizik**: Umjereni
  + **Komentar**: Potrebno je kontinuirano uključivanje dionika.
* **Strateško usklađivanje**
  + **Procjena**: Projekt je potpuno usklađen s ciljevima GameStarsa.
  + **Rizik**: Niski
  + **Komentar**: Projekt podržava širenje tržišta i angažman korisnika.